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городская Дума

городского округа Кинешма

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 №23/175
О готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 года
 в городском округе Кинешма
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.Г. Волков) о готовности к отопительному периоду 2016 - 2017г. в городском округе Кинешма, руководствуясь Уставом муниципального образования "Городской округ Кинешма", 
городская Дума городского округа Кинешма решила:

1. Информацию администрации городского округа Кинешма о готовности к отопительному периоду 2016-2017 г. в городском округе Кинешма принять к сведению (Приложение).

2. Рекомендовать администрации городского округа Кинешма, на время отопительного периода, открыть телефонную линию для приема обращений граждан по вопросам обеспечения теплоснабжения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и развитию инфраструктуры города городской Думы городского округа Кинешма (П.Б.Хохлов) и на исполняющего обязанности главы городского округа Кинешма (А.В.Пахолков).
Председатель городской Думы
городского округа Кинешма                                                          М.А.Батин
Приложение
к решению городской Думы

городского округа Кинешма

от 28.09.2016   № 23/175
Информация о готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

в городском округе Кинешма.

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Кинешма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов определены постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.04.2016 № 744п «О подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства города, социальной сферы и жилья к работе в отопительный период 2016-2017 годов» и комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Администрацией городского округа Кинешма организован постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

В целях контроля за ходом подготовки к отопительному сезону администрацией городского округа Кинешма с июня текущего года ежемесячно проводились рабочие совещания с представителями ресурсоснабжающих организаций и организаций, обслуживающих жилой фонд на территории городского округа Кинешма. 

На подготовку жилищно-коммунальных объектов ресурсоснабжающими организациями и организациями, обслуживающими жилой фонд на территории городского округа Кинешма, были запланированы денежные средства в размере 35 316,923 тыс. рублей, в том числе:

- жилищный фонд – 16 644,0 тыс. рублей;

- система теплоснабжения – 13 782,0 тыс. рублей

- система водоснабжения – 225,023 тыс. рублей

- система водоотведения – 1 358,0 тыс. рублей

- система электроснабжения – 3 307,9 тыс. рублей.

Подготовка к отопительному периоду ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов на жилищно-коммунальных объектах выполнен в среднем на 95-98%. 

Подготовлено 24 котельных (93,75%), в том числе:

- проведена ревизия газового оборудования;

- выполнены работы по наладке водно-химического режима на ряде котельных;

- проведена проверка дымоотводящих систем;

- согласно графика проведена поверка приборов учета узла газа и приборов КИПиА;

- завершается текущий ремонт зданий котельных;

- проведена ревизия основного и вспомогательного оборудования.

Тепловые сети (всего в двухтрубном исчислении – 98,997 км.) подготовлены на 97%, в том числе произведены работы по замене изоляции на теплотрассах протяженностью 2,6 км.

Подготовлены центральные тепловые пункты 21 из 22 единиц (95,5%).

Водопроводные сети (всего 180,844 км) подготовлены на 100%, в том числе:

- выполнены работы по замене аварийных участков водопровода протяженностью 150 м;

- заменено 10 единиц запорной арматуры;

- заменено 5 водопроводных вводов в многоквартирные дома;

- отремонтировано 8 смотровых колодцев;

- отремонтировано 9 водозаборных колонок.

Канализационные сети (всего 117,1 км) подготовлены на 100%, в том числе:

- выполнен ремонт 15 смотровых колодцев;

- промыто 0,500 км канализационных сетей.

Электрические сети и трансформаторные подстанции подготовлены на 100%.

Жилищный фонд подготовлен на 98%, в том числе: 

- произведен текущий ремонт внутридомовых систем тепло-, водоснабжения в объеме 2,34 км (98%); 

- произведена ревизия и замена запорной арматуры в количестве 2280 ед. (100%); 

- промыты и опрессованы системы отопления и горячего водоснабжения (100%).

Из 58 единиц техники для механизированной уборки подготовлена 51 единица (87,9%). 

Заключен контракт на закупку песчано-соляной смеси для работы в зимний период.

2. Создание запасов топлива на отопительный период 2016-2017 годов.

Администрацией городского округа Кинешма в ООО «Ивановорегионгаз» направлен расчет природного газа на 2017 год для нужд организаций, финансируемых из бюджета городского округа Кинешма, а так же для покупателей, обеспечивающих тепловой энергией объекты бюджетной и коммунальной сферы для заключения муниципального контракта на поставку природного газа на 2017 год в объеме 47 626,37 тыс. м3.

В целях надежного обеспечения тепловой энергией в случае аварийных ситуаций на газотранспортных и газораспределительных системах создан резервный запас мазута в количестве 751,17 тонн, в том числе:

- ООО «ДХЗ-Производство – 160 тонн;

- ООО «ТДЛ «Энерго» - 96,6 тонн;

- ЗАО «Электроконтакт» - 361,1 тонн;

- ЗАО «КПТФ» - 88 тонн; 

- ОАО «Поликор» - 45,47 тонн.                                  
Недостаточность финансирования для выполнения в полном объеме работ по подготовке к отопительному периоду, а, следовательно, и качества предоставляемых услуг, обусловлена значительной задолженностью населения за оказанные услуги по теплоснабжению. В настоящее время задолженность населения составляет 155 млн. 554 тыс. рублей. Одной из причин образования задолженности является система проведения расчетов с населением в течение года (по 1/12) и неплатежи потребителей.

Общая задолженность ресурсоснабжающих организаций за энергетические ресурсы составляет 153 038,0 тыс. рублей, в том числе:

1) за природный газ – 23 117,0 тыс. рублей:

- МУП «ОК и ТС» - 11 387,0 тыс. рублей;

- ООО «МИП «Кинешма» - 7 600,0 тыс. рублей;

- ОАО «ДХЗ-Производство» - 4 130,0 тыс. рублей

2) за электроэнергию – 129 921,0 тыс. рублей:

- МУП «ОК и ТС» - 1 665,0 тыс. рублей;

- ООО «МИП «Кинешма» - 84 171,0 тыс. рублей; 

- АО «КПТФ» -  6 224,0 тыс. рублей; 

- ЗАО «Электроконтакт» - 2 796,0 тыс. рублей; 

- МУП «Водоканал» - 35 065,0 тыс. руб. (в т.ч. мораторная задолженность 17 827,0 тыс. рублей).

С начала отопительного сезона до его окончания в администрации городского округа Кинешма будет организована работа горячей линии по вопросам отопления. 

Заместитель главы администрации 

городского округа Кинешма 





  А.Г. Волков









